Агенція концептуального аналізу проектування й  управління «Концепт»

ЗМІСТ

1.	Резюме проекту	3

2.	Передумови виникнення проектної ідеї	4

3.	Мета та цілі проекту	4

4.	Основні учасники проекту	5

5.	Зміст та границі проекту	6

6.	Обмеження та припущення проекту	6

7.	План-графік проекту	9

8.	Основні ризики проекту	11

9.	Бюджет проекту	11

10.	Відкриті питання та відкладені рішення проекту	11

11.  Лист ознайомлення	11

12.  Перелік додатків	11

# Резюме проекту

| Назва проекту | «ПЕРША ЕНЕРГОДОСТАТНЯ ГРОМАДА УКРАЇНИ» |
| --- | --- |
| Скорочена назва проекту | «Енергодостатня громада» |
| Мета проекту | Мета проекту «Енергодостатня громада» - розробити та впровадити пілотний проект перетворення громади «N» на громаду з нульовим (як мінімум) балансом вироблення/споживання енергії за умов зберігання структури промисловості та соціального укладу громади і виробленням енергії лише з поновлювальних джерел місцевого походження. |
| Керівники проекту |  |
| Директор проекту | Руденко Ольга Миколаївна Виконавчий директор Агенції «Концепт» 097 518 38 93 o_rudenko@ukr.net |
| Керівник української групи проекту | Бойко-Бойчук Родіон Олегович Керівник проектів Агенції «Концепт» 063 258 84 77 Rodion_@ukr.net |
| Керівник німецької експертної групи | Проф. Уве Хефнер, Центр Інженерної Енергетики Німеччини |
| Цільова аудиторія проекту | Громада першого енергодостатнього міста України Муніципальні розробники політик першого енергодостатнього міста України Українські громади Розробники відповідних галузевих політик на центральному рівні |
| Партнери проекту | Міністерство з питань житлово-комунального господарства України |
|  | Асоціація енергоаудиторів України |
|  | Інтегрована програма з Енергетики та Захисту Клімату Німечинни („Integrated Programme for Energy and Climate Protection of the Government of the FR Germany (IEKP)“) |
|  | Центр Інженерної Енергетики Німеччини |
| Термін впровадження проекту (попередньо) | 1.04.2010 – 10.11.2010 |

# Передумови виникнення проектної ідеї

    - До передумов впровадження проекту «Енергодостатня громада» в Україні можна віднести наступне:

- Глобальну світову тенденцію модернізації суспільства й економіки у відповідності до принципів ощадливого використання енерго- та природних ресурсів, захисту природного середовища та запобіганню кліматичним змінам;

- Прийняту у світі інтеграцію політик енерго- та ресурсозбереження, захисту природного середовища, контролю за кліматичними змінами;

- Тенденцію до децентралізації впровадження галузевих політик;

- Необхідність втілення прийнятих Україною зобов’язань міжнародного рівня (Порядок денний 21, Асоціація Україна-ЄС тощо);

- Підтверджена міжнародним досвідом ефективність «пілотного проекту» як інструменту впровадження галузевої політики

- Успішне впровадження пілотних проектів енергодостатніх міст в Німеччині, Австрії (децентралізації енергетичних систем)

# Мета та цілі проекту

Мета проекту «Енергодостатня громада» - розробити та впровадити пілотний проект перетворення громади «N»  на громаду з нульовим (як мінімум) балансом вироблення/споживання енергії за умов зберігання структури промисловості та соціального укладу громади і виробленням енергії лише  з поновлювальних джерел місцевого походження.

Цілі проекту

    - Адаптація німецької методики модернізації міста у відповідності до моделі децентралізованої самодостатньої муніципальної енергетичної системи

    - Розробка пілотного проекту для 1-го українського міста, обраного на конкурсних засадах

    - Підготовка документації для залучення міжнародної технічної допомоги впровадження проекту

    - Просування ідеї інтеграції політик енерго- та ресурсозбереження, захисту природного середовища та контролю за кліматичними змінами в управлінських та політичних середовищах

    - Формування громадської думки щодо необхідності енерго- та ресурсозбереження як політичного капіталу місцевої політичної еліти

.

# Основні учасники проекту

| Роль учасника проекту | Назва інситутції |
| --- | --- |
| Ініціатор проекту | Руденко Ольга Миколаївна Виконавчий директор Агенції «Концепт» 097 518 38 93 o_rudenko@ukr.net Агенція концептуального аналізу, проектування та управління «Концепт» |
| Директор проекту | Руденко Ольга Миколаївна Виконавчий директор Агенції «Концепт» 097 518 38 93 o_rudenko@ukr.net |
| Керівник української групи проекту | Бойко-Бойчук Родіон Олегович Керівник проектів Агенції «Концепт» 063 258 84 77 Rodion_@ukr.net |
| Керівник німецької експертної групи | Проф. Уве Хефнер, Центр Інженерної Енергетики Німеччини |
| Партнер проекту | …. Міністерство з питань житлово-комунального господарства України |
| Партнер проекту | … Асоціація енергоаудиторів України |
| Партнер проекту | … Інтегрована програма з Енергетики та Захисту Клімату Німечинни („Integrated Programme for Energy and Climate Protection of the Government of the FR Germany (IEKP)“ ) |
| Партнер проекту | … Центр Інженерної Енергетики Німеччини |
| Перше Енергодостатня громада України | Визначається на конкурсних засадах під час провадження першого етапу проекту |
| Кінцеві споживачі результатів проекту (Цільові групи) | Громада першого енергодостатнього міста України Муніципальні розробники політик першого енергодостатнього міста України Українські громади Розробники відповідних галузевих політик на центральному рівні |

# Зміст та границі проекту

  - Проект включає:

- Підписання меморандуму про співпрацю сторін (ресурси та відповідальність).

- Розробку умов участі українських муніципалітетів у конкурсі на розробку та впровадження пілотного проекту «Енергодостатня громада», проведення конкурсу та визначення переможця – міста «N».

- Збір та формалізацію даних щодо стану енергетичної системи міста «N».

- Аудит міжнародних та енергетичної системи міста «N» з врахуванням структури економіки й укладу життя громади.

- Розробку проектної пропозиції перетворення громади «N»  на громаду з нульовим (як мінімум) балансом вироблення/споживання енергії за умов зберігання структури промисловості та соціального укладу громади і виробленням енергії лише  з поновлювальних джерел місцевого походження.

- Підготовку документації у відповідності до вимог програм технічної допомоги ЄС щодо подальшого фінансування.

- Подачу документів у відповідні програми технічної допомоги ЄС.

- Проведення конференції щодо результатів.

  - Подальше впровадження пілотного проекту формалізується в Статуті «Громада «N» - перша Енергодостатня громада України» в рамках підготовки документів для подання у відповідні програми технічної допомоги ЄС.

  - Мультиплікація досвіду розробки та впровадження децентралізованих муніципальних енергетичних систем

# Обмеження та припущення проекту

  - Обмеження проекту

| № | Назва обмеження | Опис обмеження |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обмеження по фінансуванню проектних робіт | Усі фінансові витрати, пов’язанні із такими видами діяльності, як: Адаптація методики ЄС під реалії України; Аналіз енергетичної системи міста «N» з врахуванням структури економіки та укладу життя громади; Розробка проекту перетворення громади «N» на громаду з нульовим (як мінімум) балансом вироблення/споживання енергії за умов зберігання структури промисловості та соціального укладу громади і виробленням енергії лише з поновлювальних джерел; Підготовка документації у відповідності до вимог програм технічної допомоги ЄС для подальшого фінансування та реалізації проекту; Подача документів у відповідні програми технічної допомоги ЄС; Необхідні витрати на міжнародні перельоти групи німецьких експертів; несе німецька сторона. Усі фінансові витрати, пов’язані із такими видами діяльності, як: Збір та формалізація даних щодо стану енергетичної системи міста «N», Операційні витрати на проведення робочих зустрічей з німецькими експертами (2 робочі наради, 2-3 робочі дні кожна) Операційні витрати на проведення 1-го масштабного комунікаційного заходу (семінару, конференції) з поширення результатів проекту для 50-ти представників цільової групи (Муніципальні розробники політик першого енергодостатнього міста України, розробники відповідних галузевих політик на центральному рівні). Операційні витрати, пов’язані з використанням робочого часу відповідальної особи за реалізацію проекту з боку міста «N». несе адміністрація міста «N». Усі фінансові витрати, пов’язані з участю у комунікаційних заходах, використанням робочого часу відповідальних осіб з боку партнерів проекту несуть партнери проекту. |
| 3. | Обмеження по часу | - початок проекту: 1 квітня 2010 року - завершення дослідницької фази проекту: 10 вересня 2010 року - завершення підготовки документації у відповідності до вимог програм технічної допомоги ЄС та подачу документів у відповідні програми технічної допомоги ЄС: 1 грудня 2010 року |
| 4. | Обмеження по змісту | Проект має відповідати меті та цілям, визначеним в даному статуті |
| 5. | Обмеження по людським ресурсам | Група німецьких експертів: 3 - 5 осіб Група українських ініціаторів: 2-4 особи Представники мста «N»: одна призначена відповідальна особа за координацію проекту на місті, часткове залучення на вимогу експертної групи для збору та формалізації даних працівників відповідних підрозділів муніципалітету Від партнерів проекту: як мінімум 1 особа від кожного партнера проекту для участі у комунікаційних подіях проекту, робочих нарадах, поширення інформації тощо. |
| 6. | Технічні обмеження (нежорсткі) | - Наявність швидкого та зручного сполучення міста, що обирається базою для пілотного проекту, з містом Київ - Місто з населенням не більше 20 тис. осіб - За структурою промисловості – немонопольне - Розуміння представниками місцевого самоврядування необхідності та доцільності впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, використання поновлювальних джерел енергії, важливості екологічних питань |
| 7. | Інші обмеження |  |

  - Припущення по проекту

# План-графік проекту

Проект плану графіка (рис.1.) є попереднім, відображає лише основні етапи впровадження проекту і потребує деталізації після обговорення й узгодження усіма партнерами проекту. Етапи проекту сформовано на основі часових та організаційних обмежень групи німецьких експертів. Дата формування 10.03.2010

Рис.1

# Основні ризики проекту

| Етап робіт | Назва ризику | Джерело/причина ризику | Наслідок ризику | Запобіжні заходи | Корегуючі заходи | Відповідальний за реагування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Бюджет проекту

Наведено у додатку 1.

# Відкриті питання та відкладені рішення проекту

| Перелік питань/ відкладених рішень | У чиїй зоні відповідальності / компетенції відповідь/ рішення? (ПІБ) | Останній термін | Отримана відповідь/ прийняте рішення |
| --- | --- | --- | --- |

# 11.  Лист ознайомлення

| Посада, організація | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Вячеслав Лесовик |  | 01.02.2010 |
| Ознайомлені: |  |  |  |

# 12.  Перелік додатків

(формується та поповнюється впродовж усього часу впровадження проекту)

1. Бюджет проекту

2. Резюме учасників проекту

3. Короткі відомості про усі інституції, що входять до партнерів проекту

4. Опис методики

5. Опис успішних практик Німеччини, Австрії, Угорщини

# Text boxes

Код проекту: 030101-04101010

Керівник проекту: Руденко О.М.

2010 р.

Статут проекту

(підлягає узгодженню)

ЕНЕРГОДОСТАТНЯ ГРОМАДА